## Projeto final da turma

## avançada do curso:

## Bugou! QA tá on!

## SQUAD: Alone   S

## Lucila Y. M. Beger

Mmm

Luic

## Plano de Teste - Instituto Joga Junto

1. Introdução

Este plano de teste detalha as atividades a serem realizadas pela equipe de QA para garantir a qualidade do software do Instituto Joga Junto. O objetivo principal é garantir que o software atenda aos requisitos definidos pelo cliente e funcione de acordo com as expectativas dos usuários.

2.    Arquitetura

O site é desenvolvido com Node JS no backend, que está hospedado no EC2, e react no frontend,  hospedado na AWS Amplify, que utilizam o protocolo REST para a comunicação.

3. Escopo do Teste

O escopo deste plano de testes abrange todo o software do Instituto Joga Junto, incluindo:

- Módulo de Cadastro de Usuário

- Módulo de Gerenciamento de Produtos

- Módulo de Estoque

- Módulo de Pedidos

- Módulo de Relatórios

- Interface Web

- API

4. Referências

- Documentação do Produto

- Swagger da API

- Ambiente de Teste

- Plano de Teste Detalhado - Cadastro de Usuário

5. Abordagem de Teste

A abordagem de teste para este projeto será baseada nos seguintes princípios:

- Teste baseado em requisitos: Os testes serão baseados nos requisitos definidos na documentação do produto.

- Teste funcional: O foco principal será testar as funcionalidades do sistema, garantindo que elas funcionem conforme o esperado.

- Teste manual e automatizado: Uma combinação de testes manuais e automatizados será utilizada para garantir a cobertura completa dos requisitos.

- Testes em diferentes navegadores e dispositivos: Os testes serão realizados em diferentes navegadores web (Chrome, Firefox, Edge) e dispositivos (desktops, smartphones) para garantir a compatibilidade.

- Testes de internacionalização: Os testes serão realizados em diferentes idiomas para garantir que o sistema funcione corretamente para usuários de todo o mundo.

6. Ferramentas e ambiente de Teste

- Ferramentas de teste:

  - Selenium

  - Python

  - Behave

  - Postman

  - Computador com Windows 10

  - Navegadores Chrome, Firefox, Edge e Opera

  - Smartphone com Android 8 ou superior

- Ambiente de teste:

  - https://projetofinal.jogajuntoinstituto.org/

  - https://apipf.jogajuntoinstituto.org/swagger/

7. Classificação de Bugs

Os bugs encontrados durante os testes serão classificados de acordo com a seguinte severidade:

- 1-Crítico/Blocker: Bug que impede o uso do sistema ou causa perda de dados.

- 2-Grave: Bug que causa problemas graves na usabilidade do sistema ou impede a execução de algumas funcionalidades importantes.

- 3-Médio: Bug que causa problemas na usabilidade do sistema ou impede a execução de algumas funcionalidades menos importantes.

- 4-Baixo: Bug de problemas estéticos no sistema ou erros ortográficos.

8. Priorização de Bugs

Os bugs serão priorizados de acordo com a seguinte critério:

- Prioridade 1 - Alta: Bugs de severidade 1 ou 2 que afetam funcionalidades críticas do sistema.

- Prioridade 2 - Média: Bugs de severidade 2 ou 3 que afetam funcionalidades importantes do sistema.

- Prioridade 3 - Baixa: Bugs de severidade 3 ou 4 que não afetam funcionalidades críticas do sistema.

9. Cenários de Teste

Os cenários de teste serão criados para cada módulo do software, com base nos requisitos definidos na documentação do produto e incluirão os seguintes elementos:

- Descrição do cenário: Uma breve descrição do que o cenário de teste irá testar.

- Passos: Os passos que o usuário irá realizar para executar o cenário de teste.

- Resultado esperado: O resultado que o sistema deve apresentar para que o cenário de teste seja considerado bem-sucedido.

- Resultado obtido: O resultado que o sistema realmente apresentou durante a execução do cenário de teste.

- Passou/Falhou: Indica se o cenário de teste foi bem-sucedido ou falhou.

- Observações: Quaisquer observações relevantes sobre o cenário de teste.

Para visualizar a tabela com os cenários de teste, é só acessar o link abaixo.

CENÁRIOS DE TESTE - TABELA

11. Critérios de Aprovação

O software do Instituto Joga Junto precisa atender aos seguintes critérios:

- Todos os requisitos funcionais e não-funcionais definidos na documentação do produto foram testados com sucesso.

- Não foram encontrados defeitos críticos que impeçam o uso do sistema.

- A performance do sistema está dentro dos limites aceitáveis.

- A usabilidade do sistema é satisfatória para os usuários.

- O sistema está compatível com diferentes navegadores web e dispositivos.

- O sistema funciona corretamente em diferentes idiomas.

12. Riscos

Os principais riscos associados a este projeto de teste são:

- Falta de tempo para a execução completa dos testes.

- Mudanças nos requisitos do produto durante o processo de teste.

- Dificuldades na integração com outros sistemas.

13. Métricas de Teste

A equipe de QA irá coletar e analisar as seguintes métricas durante a execução dos testes:

- Cobertura de testes: A porcentagem de requisitos funcionais do software que foram testados.

- Defeitos por módulo: O número de defeitos encontrados em cada módulo do software.

- Defeitos por severidade: O número de defeitos encontrados em cada nível de severidade (crítico, alto, médio, baixo).

- Tempo médio de resolução de defeitos: O tempo médio que a equipe de desenvolvimento leva para corrigir os defeitos encontrados.

- Taxa de aprovação dos testes: A porcentagem de cenários de teste que foram executados com sucesso.

As métricas coletadas serão utilizadas para:

- Monitorar o progresso da equipe de teste.

- Identificar áreas do software que precisam de mais testes.

- Priorizar a correção de defeitos.

- Avaliar a qualidade geral do software.